**Ответы команды на ежедневный Scrum-митинг**

**Михайлова Елена**

* **Вчера**: Разрабатывала дизайн главной страницы сайта и подбирала цветовую гамму.
* **Сегодня**: Начну верстать шапку сайта и адаптировать её под мобильные устройства.
* **Препятствия**: Нужны фидбэки от заказчика по утверждённому макету.

**Коваленко Алина**

* **Вчера**: Писала контент для разделов "Туры" и "Акции".
* **Сегодня**: Займусь SEO-оптимизацией текстов и добавлю мета-теги.
* **Препятствия**: Нет данных по некоторым турам от менеджеров агентства.

**Максимова Екатерина**

* **Вчера**: Настраивала хостинг и базовую структуру сайта.
* **Сегодня**: Подключу систему бронирования и протестирую её работу.
* **Препятствия**: Возможны задержки из-за нестабильного API платежного шлюза.

**Мовчан Костик**

* **Вчера**: Делал бекенд для формы обратной связи.
* **Сегодня**: Начну работу над личным кабинетом пользователя.
* **Препятствия**: Нужно уточнить требования к функционалу у заказчика.

**Белокуров Димочка**

* **Вчера**: Тестировал готовые страницы на кросс-браузерность.
* **Сегодня**: Проверю адаптивность на разных устройствах и составлю отчёт по багам.
* **Препятствия**:**Задержка с получением тестовых данных от бэкенда (Мовчан Костик) для проверки формы бронирования.**